ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — БЕЗ НДС (УСН) (все организации, реквизиты и суммы условные)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор
	ООО «Альфа», ИНН 1600000002, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 2, тел. +7 (843) 000-00-02
	по ОКПО
	00000002

	Заказчик (Генподрядчик)
	ООО «Альфа», ИНН 1600000002, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 2, тел. +7 (843) 000-00-02
	по ОКПО
	00000002

	Подрядчик (Субподрядчик)
	ООО «Стройсервис», ИНН 1600000001, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 1, тел. +7 (843) 000-00-01
	по ОКПО
	00000001

	Стройка
	Нежилое помещение, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 10, пом. 5
	
	—

	Объект
	Ремонт офисного помещения № 5, 1-й этаж (отделка пола)
	по ОКПО
	—

	
	
	Вид деятельности по ОКДП*
	43.3

	
	
	Договор подряда (контракт): номер
	12

	
	
	дата
	10.01.2026

	
	
	Вид операции
	—



	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	с
	по
	

	АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	1
	31.03.2026
	01.03.2026
	31.03.2026
	


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 309 600,00 руб. (НДС не облагается)
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Демонтаж покрытия пола из линолеума
	—
	м²
	120
	180,00
	21 600,00

	2
	2
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 50 мм
	—
	м²
	120
	950,00
	114 000,00

	3
	3
	Облицовка пола керамогранитной плиткой на клеевом составе
	—
	м²
	120
	1 450,00
	174 000,00

	Итого
	309 600,00

	Без НДС: подрядчик применяет УСН и освобожден от НДС на основании п. 1 ст. 145 НК РФ
	Без НДС

	Всего
	309 600,00



	Сдал
	Производитель работ ООО «Стройсервис»
	
	П. П. Петров
	М.П. (при наличии)

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	

	Принял
	Главный инженер ООО «Альфа»
	
	С. С. Смирнов
	М.П. (при наличии)

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	


Пояснения к образцу
Форма: унифицированная форма № КС-2, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, код по ОКУД 0322005. С 2013 года (ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) применять ее необязательно, но в акте должны быть все реквизиты первичного документа из ч. 2 ст. 9 этого закона.
* Классификатор ОКДП утратил силу. В поле «Вид деятельности по ОКДП» на практике указывают код ОКВЭД 2 (здесь 43.3 — работы строительные отделочные) или ставят прочерк.
Графа 4: цена работ в договоре твердая (договорная), единичных сметных расценок нет — поэтому стоит прочерк. При сметном расчете здесь указывают шифр расценки.
Подрядчик на УСН с доходом за 2025 год не более 20 млн руб. в 2026 году освобожден от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Налог он не выделяет, а вместо суммы НДС пишет «Без НДС» с основанием. Если лимит превышен, НДС придется начислять (по ставке 22% или специальной 5% / 7%).
Акт составляет подрядчик минимум в двух экземплярах. Подписывают представители, фактически сдавшие и принявшие работы. Печать не обязательна для ООО (с 2015 года) — ставится, если используется или прямо требуется договором.
