ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — С НДС 22% (все организации, реквизиты и суммы условные)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор
	ООО «Альфа», ИНН 1600000002, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 2, тел. +7 (843) 000-00-02
	по ОКПО
	00000002

	Заказчик (Генподрядчик)
	ООО «Альфа», ИНН 1600000002, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 2, тел. +7 (843) 000-00-02
	по ОКПО
	00000002

	Подрядчик (Субподрядчик)
	ООО «Стройсервис», ИНН 1600000001, КПП 160001001, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 1, тел. +7 (843) 000-00-01
	по ОКПО
	00000001

	Стройка
	Нежилое помещение, 420000, г. Казань, ул. Примерная, д. 10, пом. 5
	
	—

	Объект
	Ремонт офисного помещения № 5, 1-й этаж (отделка пола)
	по ОКПО
	—

	
	
	Вид деятельности по ОКДП*
	43.3

	
	
	Договор подряда (контракт): номер
	12

	
	
	дата
	10.01.2026

	
	
	Вид операции
	—



	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	с
	по
	

	АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	1
	31.03.2026
	01.03.2026
	31.03.2026
	


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 377 712,00 руб. (в т. ч. НДС 22% — 68 112,00 руб.)
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Демонтаж покрытия пола из линолеума
	—
	м²
	120
	180,00
	21 600,00

	2
	2
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 50 мм
	—
	м²
	120
	950,00
	114 000,00

	3
	3
	Облицовка пола керамогранитной плиткой на клеевом составе
	—
	м²
	120
	1 450,00
	174 000,00

	Итого
	309 600,00

	Сумма НДС (22%)
	68 112,00

	Всего с учетом НДС
	377 712,00



	Сдал
	Производитель работ ООО «Стройсервис»
	
	П. П. Петров
	М.П. (при наличии)

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	

	Принял
	Главный инженер ООО «Альфа»
	
	С. С. Смирнов
	М.П. (при наличии)

	
	(должность)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	


Пояснения к образцу
Форма: унифицированная форма № КС-2, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, код по ОКУД 0322005. С 2013 года (ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) применять ее необязательно, но в акте должны быть все реквизиты первичного документа из ч. 2 ст. 9 этого закона.
* Классификатор ОКДП утратил силу. В поле «Вид деятельности по ОКДП» на практике указывают код ОКВЭД 2 (здесь 43.3 — работы строительные отделочные) или ставят прочерк.
Графа 4: цена работ в договоре твердая (договорная), единичных сметных расценок нет — поэтому стоит прочерк. При сметном расчете здесь указывают шифр расценки.
НДС рассчитан по основной ставке 22%, действующей с 01.01.2026: цены в договоре указаны без налога, НДС начислен сверху.
Акт составляет подрядчик минимум в двух экземплярах. Подписывают представители, фактически сдавшие и принявшие работы. Печать не обязательна для ООО (с 2015 года) — ставится, если используется или прямо требуется договором.
